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Informacja międzysesyjna 17 września 2026
W okresie międzysesyjnym tj. od dnia 31 sierpnia 2026 r. realizowane były następujące zadania:

⁕ Informacja Referatu Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Zewnętrznych 

Na dzień 17.09.2026 r.

- Zrealizowano oraz złożono sprawozdanie końcowe do jednostki współfinansującej   zadanie pn. „Przebudowa drogi wewnętrznej na dz. nr ew. 491 obręb geodezyjny Młodzieszyn, gmina Młodzieszyn”. Wykonano nową nawierzchnię asfaltową z obustronnymi poboczami z kruszywa oraz mijanką na odcinku o długości 714mb.

Na realizację inwestycji pn. „Przebudowa drogi wewnętrznej na dz. nr ew. 491 obręb geodezyjny Młodzieszyn, gmina Młodzieszyn” Gmina Młodzieszyn pozyskała dofinansowanie w wysokości 60% kosztów kwalifikowanych, ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w ramach naboru na 2026 rok, co stanowi kwotę 143 433,14 zł, zgodnie z podpisaną umową z dnia 29 kwietnia 2026 r. Pozostała część kosztów w wysokości 99 776,81 zł stanowi wkład własny Gminy Młodzieszyn. Całkowita wartość inwestycji wyniosła 243 209,95 zł.

- Jesteśmy w trakcie realizacji dot. dopuszczania do użytkowania infrastruktury wybudowanej w ramach zadania pn. „Budowa zbiorników magazynowych/retencyjnych wody uzdatnionej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz rozbudowa sieci wodociągowej w Gminie Młodzieszyn”. Całkowita wartość zadania wyniesie 5 997 084,75 zł, w tym: 4 626 500,00 zł dofinansowanie z programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz 1 370 584,75 zł ze środków własnych Gminy Młodzieszyn. W ramach realizacji inwestycji zostały wybudowane zbiorniki magazynowe/retencyjne wody uzdatnionej w miejscowościach: Adamowa Góra, Janów i Kamion Poduchowny wraz z infrastrukturą towarzyszącą w postaci zestawów pomp podnoszących ciśnienie oraz węzłów wodociągowych wyposażonych w kompletne zestawy zasuw wodociągowych oraz agregaty prądotwórcze w celu zapewnienia ciągłości pracy. Jednocześnie zakres inwestycji dopełniła rozbudowa sieci wodociągowej na odcinku o długości ok 5,6 km w miejscowościach: Bieliny, Olszynki, Młodzieszynek i Kamion Podgórny.

- Jesteśmy na etapie końcowym realizacji zadania pn.: „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w miejscowości Nowe Mistrzewice, gm. Młodzieszyn” dofinansowanego w kwocie 2 870 160,00 zł ze środków budżetu państwa w ramach programu bezzwrotnego wsparcia na budownictwo komunalne i socjalne, pochodzącego ze środków Funduszu Dopłat.
Całkowita wartość inwestycji wyniesie 3 691 893,41 zł, w tym:

– 2 870 160,00 zł ze środków budżetu państwa w ramach programu bezzwrotnego wsparcia na budownictwo komunalne i socjalne, pochodzącego ze środków Funduszu Dopłat,

– 821 733,41 złotych ze środków własnych Gminy Młodzieszyn.

– Podpisaliśmy umowę z Wykonawcą na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi wewnętrznej na dz. nr ew. 23 obręb ewid. Justynów, gmina Młodzieszyn”, która została dofinansowana z budżetu województwa mazowieckiego na zadania określone w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych, tzw. FOGR w 50% kosztów zadania. Całkowita wartość inwestycji wyniesie 150 000,96 zł.

Zadanie będzie obejmowało w swym zakresie przebudowę drogi w miejscowości Justynów na odcinku o długości 460mb i będzie kontynuacją wcześniej wykonanej nawierzchni asfaltowej zrealizowanej również w ramach tzw. FOGR-u edycji 2024. Dzięki dofinansowaniu odcinek drogi zostanie przebudowany i zostanie wykonana nowa nawierzchnia asfaltowa wraz z mijanką oraz obustronnymi poboczami z kruszywa.

Jednocześnie w związku z wygenerowaną oszczędnością uzyskaną na etapie przeprowadzonego postępowania przetargowego względem ceny zakładanej w kosztorysie inwestorskim oczekujemy na odpowiedź od jednostką współfinansującej tj. Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w zakresie możliwości zwiększenia zakresu rzeczowego inwestycji i wykonania dłuższego odcinka drogi. 

- Złożyliśmy sprawozdanie końcowe zadania zrealizowanego w ramach  programu Mazowsze dla klimatu 2026 pn. Budowa energooszczędnego oświetlenia w gminie Młodzieszyn – etap II. Inwestycja obejmowała budowę energooszczędnego oświetlenia zewnętrznego z własnym źródłem zasilania. Zostały zakupione i dostarczone, a następnie zamontowane energooszczędne latarnie oświetlenia ulicznego z własnym źródłem zasilania kpl. z masztem, oprawą, modułem fotowoltaicznym, akumulatorami, regulatorem, czujnikami i fundamentem prefabrykowanym. Całkowity koszt zadania wyniósł 202 950,00 zł, w tym:

- 101 475,00 zł ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego,

- 101 475,00 zł środków własnych Gminy Młodzieszyn.

- Odbyła się kontrola przeprowadzona przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Projektów Unijnych w Warszawie dot. inwestycji pn. Budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych przy Szkole Podstawowej im. Stanisława Grzmota-Skotnickiego w Młodzieszynie, dofinansowanej w ramach programu Dostępność szkół dla osób ze specjalnymi potrzebami, typ projektu: Dostosowanie szkół ogólnodostępnych do potrzeb osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (z wyłączeniem edukacji przedszkolnej) dla programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027.

W ramach projektu wybudowano pochylnię/podjazd dla osób niepełnosprawnych przy szkole podstawowej w Młodzieszynie, przebudowano schody zewnętrzne, wykonano remont wiatrołapu oraz remont utwardzenia terenu przed obiektem szkoły – wymieniono płyty chodnikowe na nawierzchnię z kostki brukowej betonowej. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 620 035,02 zł, w tym 511 560,35 zł dofinansowania z Funduszy Europejskich.

Kontrolą objęte były następujące zakresy:

· weryfikacja  realizacji  usług,  dostaw  i  robot  budowlanych  współfinansowanych  w  ramach  projektu w odniesieniu do wydatków rozliczanych we Wniosku o Płatność,

· sprawdzenie zgodności faktycznego stanu realizacji projektu z Umową o Dofinansowanie, Wniosku o Płatność oraz innymi dokumentami przekazanymi do Instytucji Pośredniczącej,

· weryfikacja faktycznego poniesienia wydatków rozliczanych we Wniosku o Płatność oraz ich zgodności z programem operacyjnym oraz zasadami unijnymi i krajowymi,

· kontrola osiągniętych do dnia kontroli wskaźników produktu i rezultatu,

· kontrola rozliczeń finansowych obejmująca: weryfikację zgodności kopii dokumentacji złożonej przy Wniosku o Płatność z oryginałami, sprawdzenie ścieżki finansowo - księgowej na podstawie dokumentów przedstawianych przez Beneficjenta, sprawdzenie prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej wydatków poniesionych w związku z realizacją projektu,

· kontrola wywiązania się Beneficjenta z obowiązków w zakresie informacji i promocji projektu,

· weryfikacja rozstrzygniętych do dnia kontroli postepowań o udzielenie zamówienia publicznego związanych z realizacją projektu pod względem zgodności z ustawą Pzp oraz zasadą konkurencyjności określoną w Umowie o Dofinansowanie i dokumentach programowych, obejmująca zamówienia publiczne, które nie były przedmiotem kontroli Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Projektów Unijnych w ramach tego projektu.

Zespół Kontrolujący potwierdził prawidłowość realizacji projektu w każdym obszarze objętym zakresem kontroli.
- Zakup energii elektrycznej na rok 2027 i 2028  w drodze postępowania przetargowego został wyłoniony Wykonawca w zakresie zakupu energii elektrycznej dla obiektów Gminy Młodzieszyn. Gmina Młodzieszyn opracowała i przygotowała niezbędne dane i dokumenty, które zostały przekazane celem przeprowadzenia wspólnego postępowania przetargowego. Za cały proces przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego odpowiada firma New Power, a Lider Grupy Zakupowej – Gmina Łowicz, koordynuje cały proces. Gmina Łowicz jest Liderem Grupy Zakupowej do której nasza gmina należy od wielu lat.

W ramach postępowania na następne lata udało się uzyskać korzystniejszą niż w bieżącym roku stawkę za 1 kWh, która obecnie jest w wysokości 0,5580 złotych netto.

W 2027 roku stawka za 1 kWh wyniesie – 0,4856 zł netto. 

W 2028 roku stawka za 1 kWh wyniesie – 0,4780 zł netto.  

Postępowanie obejmowało dwuletni okres. Wykonawcą w roku 2027 i 2028 będzie firma HEKLA ENERGY Sp. z o. o. z siedziba w Warszawie. Obecnie trwa proces podpisywania umów pomiędzy Wykonawca a naszymi jednostkami.  

Referat Organizacyjny 

1 września - we wszystkich szkołach z terenu gminy Młodzieszyn odbyły się uroczystości związane z rozpoczęciem roku szkolnego 2026/2027
5 września - gościliśmy w naszej gminie uczestników 25. Rodzinnego Rajdu Rowerowego im. Anny i Tadeusza Krawczyków po Ziemi Sochaczewskiej, którzy zatrzymali się na piknik w parku przy „domu nauczyciela”
6 września –uczestniczyłam w Dożynkach Parafialnych w Młodzieszynie, gdzie po mszy św. został zorganizowany dla mieszkańców piknik dożynkowy
13 września – uczestniczyłam w Dożynkach Powiatowych które w tym roku odbyły się w gminie Rybno, starostami gminnymi była sołtys Urszula Dudzińska i radny Paweł Sałaciński. Wieniec dożynkowy, reprezentujący naszą Gminę podczas tegorocznego święta plonów, przygotowały Panie z Koło Gospodyń Wiejskich Harde Babki. Serdecznie dziękuję Paniom z Koła Gospodyń Wiejskich Harde Babki za przygotowanie wieńca dożynkowego, który reprezentował Gminę Młodzieszyn, oraz naszym Starostom Dożynkowym – Urszuli Dudzińskiej i Pawłowi Sałacińskiemu za  reprezentowanie naszej Gminy podczas tego wyjątkowego wydarzenia

Młodzieszyn dnia 17 września 2026 r. 




Wójt Gminy Młodzieszyn







/-/ mgr Monika Pietrzyk 
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